## Slide 1
Utilisation et potentiel
BIM 5D Entrepreneur général

## Slide 2
Analyse de production

## Slide 3: Analyse et planifications
Arrimage des données avec la maquette

## Slide 4: Établir des productions avec les données
Production de coulée estimé:
112,292m2 / 4 jours : 28,073m3/jours
Production de coulée réel:
112,292m2 / 7 jours : 16,04m3/jours

## Slide 5
Estimation conceptuel en continue

## Slide 6: Analyse des variances
Variance des quantités entre 2 mises à jour de maquette

## Slide 7: Analyse des variances
Variances des coûts associés aux différents éléments modélisés

## Slide 8
Autre avantage à développer
Analyse de l’impact des retards de cédule sur le cash-flow de projet.